Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | PharmaGo es una app movil para que las personas encuentren sus medicamentos en farmacias independientes cercanas, validando que haya stock antes de salir de la casa. Nace de una problemática real: las farmacias de cadena concentran cerca del 85% de las ventas, mientras que las independientes son alrededor del 50% de los locales y suelen ofrecer medicamentos a menor valor, pero hoy no existe una herramienta accesible para el usuario final que las haga visibles. Hasta ahora hemos cumplido la etapa de levantamiento y definición del proyecto: investigamos el mercado de farmacias de la Región Metropolitana (2.467 farmacias a marzo de 2026, con un crecimiento de 65% de las independientes en los últimos dos años y comunas donde superan a las cadenas, como Santiago Centro, Puente Alto y Ñuñoa), definimos el usuario objetivo y la propuesta de valor, y armé el equipo con roles claros (Marcelo Zamora como PM y Full-Stack, Nicolás Gómez en Frontend y Elías Esbeiler en ML/Backend). El trabajo se organiza con metodología ágil en 12 sprints. En paralelo está en desarrollo el núcleo de la solución: el buscador por medicamento con validación de stock, la farmacia independiente más cercana con su ruta (React y Leaflet), la API y base de datos en MongoDB, y el escáner de recetas con IA mediante OCR. Las funciones de bioequivalentes y ruta entre varias farmacias quedan para los sprints finales. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantiene el objetivo de desarrollar una plataforma que permita buscar medicamentos y ubicar la farmacia independiente más cercana con stock, con foco en la accesibilidad. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene la metodología ágil |
| Evidencias de avance | [Adjuntar aquí las capturas y enlaces de las evidencias seleccionadas] |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y levantamiento de requerimientos | Investigación de mercado de farmacias de la RM; definición de problemática, usuario objetivo y propuesta de valor | Datos de mercado (marzo 2026), experiencia en farmacia independiente | Sprints 1-2 | Marcelo Zamora | Facilitador: conocimiento previo del rubro | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Organización del equipo, planificación de 12 sprints y seguimiento semanal (planificación, daily y revisión) | Trello, GitHub, Discord/Telegram | Sprints 1-12 (continuo) | Marcelo Zamora | Facilitador: reuniones fijas y roles definidos | En curso | Sin ajustes |
| Diseño de soluciones de software | Diseño de arquitectura, API REST y modelo de datos en MongoDB | MongoDB Compass, Postman, GitHub | Sprints 2-3 | Marcelo Zamora, Elías Esbeiler | Dificultad: definir qué datos de stock entregan las farmacias | En curso | Sin ajustes |
| Diseño de interfaces y accesibilidad | Diseño UI/UX del buscador, el mapa y el flujo de escaneo de receta, con foco en accesibilidad | React, Leaflet | Sprints 3-5 | Nicolás Gómez | Dificultad: lograr una interfaz simple para usuarios de distintas edades | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollo de software (backend) | Backend del buscador por medicamento, validación de stock, historial de búsquedas y alertas de stock | MongoDB, Postman, GitHub | Sprints 4-9 | Marcelo Zamora, Elías Esbeiler | Dificultad: obtener datos de stock reales de farmacias independientes | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollo de software (frontend) | Frontend del buscador, farmacia independiente más cercana con stock y ruta más rápida | React, Leaflet | Sprints 4-9 | Nicolás Gómez | Depende de que las APIs estén disponibles | En curso | Sin ajustes |
| Aplicación de inteligencia artificial | Escáner de recetas médicas con IA (OCR): subida o escaneo del documento y extracción de medicamentos | OCR, MongoDB, APIs | Sprints 6-9 | Elías Esbeiler | Dificultad: precisión del OCR según letra y calidad de la receta | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollo de software (funciones avanzadas) | Sugerencia de bioequivalentes (con aviso de consultar al farmacéutico) y ruta entre varias farmacias si ninguna tiene todo | Backend, Leaflet, base de datos de medicamentos | Sprints 8-10 | Marcelo Zamora, Elías Esbeiler | Depende de que backend y OCR estén estables | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión legal y normativa | Revisión de requisitos en Chile: registro de empresa, protección de datos y normativa del sector salud | Normativa chilena vigente y fuentes oficiales | Sprints 1-12 (continuo) | Marcelo Zamora | Dificultad: la normativa sobre datos de salud es extensa | En curso | Sin ajustes |
| Aseguramiento de la calidad | Pruebas de APIs e interfaz, validación con farmacias independientes y despliegue | Postman, GitHub, entorno de despliegue | Sprints 10-12 | Elías Esbeiler, Marcelo Zamora, Nicolás Gómez | Depende del cierre de los módulos | No iniciado | Sin ajustes |
| Documentación y comunicación | Documentación técnica, informe final y presentación del proyecto | Word, PowerPoint, GitHub | Sprints 11-12 | Marcelo Zamora | Se irá documentando al cierre de cada sprint | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: el equipo tiene roles bien definidos (backend y arquitectura, frontend, y APIs), lo que evita que nos pisemos las tareas. Las reuniones fijas de miércoles nos mantienen alineados, y GitHub permiten ver el estado de cada tarea. Además, mi experiencia previa en una farmacia independiente me ayudó a entender cómo se maneja el stock en la práctica y a validar las funcionalidades. Dificultades y acciones: (1) La precisión del OCR con recetas de letra difícil o fotos de baja calidad; probaremos con distintos tipos de receta y agregaremos una revisión del usuario antes de buscar. (2) Cuadrar los horarios del equipo; lo resolvimos con reuniones cortas y fijas y comunicación diaria por Discord.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta ahora no he eliminado actividades ni ha sido necesario reformular el plan de trabajo. Esto se explica porque el alcance quedó bien definido desde el inicio (buscador, escáner de recetas, stock y ruta), los roles están claros y las reuniones semanales permiten corregir desvíos a tiempo sin cambiar el plan. Las funciones de bioequivalentes y ruta entre varias farmacias se mantienen dentro del plan, programadas para los sprints finales.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Integración del mapa con localización a tiempo real y desde un punto predefinido Creación de farmacias Carga de medicamentos a la base de datos,

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.